***Opis przedziału czasowego do realizacji projektu***

Data rozpoczęcia projektu – 04.10.2021

Okres: 04.10.2021 - 24.10.2021 (prace przygotowawcze)

Podczas owego okresu została ustalona koncepcja projektu, osoby w zespole otrzymały określone role (lider projektu, inżynier, tester). W celu realizacji projektu została założona Jira, w związku z metodologią SCRUM grupa określiła pracę w cotygodniowych sprintach oraz zdefiniowała milestony, epiki oraz taski które będą wykonywane w trakcie trwania projektu.  
  
Pierwsza część projektu została podzielona na 3 milestony:  
  
Milestone 1 - 25.10.2021 - 05.12.2021

Głównym celem milestona jest sporządzenie głównego opisu projektu oraz wykonanie schematów projektu. W tym celu praca została podzielona na dwa wynikające epiki

Milestone 2 – 06.10.2021 – 02.01.2022

Realizacja owego milestona polega na zaprojektowaniu intefejsu działania aplikacji oraz zdefiniowanie mockupów/widoków projeku, następstwem również było podzielnie prac na dwa epiki.

Milestone 3 – 03.01.2022 - 23.01.2022

Ostatni milestone jest poświęcony na przygotowanie narzędzia CI/CD oraz również przygotowanie do części implementacyjnej. Milestone został podzielny na dwa epiki.